АДМИНИСТРАЦИЯ

БУГОТАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Буготак

09.04.2014                                                                                                     № 125

Об организации работ по санитарной уборке и благоустройству территорий населенных пунктов Буготакского сельсовета Тогучинского района в весенний период 2014 года

В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния и благоустройства территорий населенных пунктов Буготакского сельсовета Тогучинского района после зимнего периода и весеннего паводка  и на основании Федерального закона от 06.10.2003  №131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Буготакского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав комиссии по организации и проведению субботника и месячника чистоты на территории населенных пунктов Буготакского сельсовета Тогучинского района в весенний период 2014 года (приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий по весенней уборке и благоустройству населенных пунктов  (приложение 2).

3. Установить 18 апреля 2014 года днем санитарной уборки в населенных пунктах.

4. Организациям, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, депутатам, жителям, рекомендовать выполнить работы по весенней уборке  территорий до 01 мая 2014 года.

4.1. Организовать участие населения по месту жительства в весенней уборке и работах по благоустройству.

4.2. Запретить сжигание листвы и собранного мусора на придомовых территориях и улицах поселений.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Буготакского сельсовета Тогучинского района  Глушакову Е.А.

Глава Буготакского сельсовета

Тогучинского района

Новосибирской области                                                                         А.Ю.Бабиков

Приложение 2

к постановлению администрации

Буготакского сельсовета

Тогучинского района

от  09.04.2014   № 125

ПЛАН

мероприятий по улучшению санитарного состояния, проведению благоустройства

территорий в населенных пунктах Буготакского сельсовета

| Наименование мероприятий | Дата |  | Ответственный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |
| 1.Месячник по санитарному состоянию |  | с 11.04. по 12.05. 2014 г. |  |  |
| а/ работа депутатов сельского Совета депутатов по округам по вопросу санитарной уборки и благоустройства территорий в населенных пунктах |  | постоянно |  | депутаты сельсовета |
| б/ субботники по санитарной очистке населенных пунктов |  | с 11.04. по 12.05. 2014 г. |  | Администрация, МУП ЖКХ «Буготакское», организации, жители |
| в/ санитарная уборка на производственных участках, учреждениях |  | до 01.05. 2014 г. |  | Руководители предприятий, учреждений |
| г/ текущий ремонт памятников, работа по благоустройству прилегающих территорий |  | с 11.04. по 01.05.2014 г. |  | Администрация, БКДЦ, БСОШ, МУП ЖКХ «Буготакское» |
| 2.Проведение ежемесячных санитарных Дней в населенных пунктах с вручением вымпелов «За самую чистую территорию», «За самую грязную территорию», премий, ценных подарков и т.д. |  | 25.04., 25.05., 25.06., 25.07., 25.08., 25.09. 2014 г. |  | Санитарная комиссия |
| 3. Подготовка материалов по нарушению ст. 8.22. Административного кодекса НСО для рассмотрения на административной комиссии |  | ежемесячно |  | Санитарная комиссия |
| 4а/ Книжная выставка «Вот моя деревня, вот мой дом родной» |  | 13.08.2014 г. |  | БКДЦ |
| б/ Конкурс на лучшую усадьбу |  | 16.08.2014 г. |  | Санитарная комиссия |
| в\ Выставка цветов «Дары природы» |  | 18.08.2014 г. |  | БКДЦ |
| г/ Конкурс рисунков, стихов «Деревенька моя» |  | 20.08.2014 г. |  | БКДЦ |
| д/ Освещение санитарного состояния населенных пунктов в СМИ |  | постоянно |  | Администрация |
| 2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ |  |  |  |  |
| 1. Навести порядок около памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941- 1945 г.г. |  | до 01.05.2014 г. |  | БКДЦ, Буготакская СОШ |
| 2. Организовать надлежащее содержание свалок |  | апрель – сентябрь |  | МУП ЖКХ «Буготакское» |
| 3. Посадка и уход за деревьями и цветочными культурами, уборка аварийных деревьев, прореживание крон деревьев, побелка нижней части стволов деревьев |  | апрель – сентябрь |  | Администрация, БКДЦ, Буготакская СОШ, амбулатория, жители |
| 4. Борьба с несанкционированными свалками мусора |  | постоянно |  | Администрация, МУП ЖКХ «Буготакское» |
| 5. Проведение ремонта, побелки, окраски штакетника около административных зданий и жилых домов |  | до 01.06.2014 г. |  | Администрация, БКДЦ, Буготакская СОШ, амбулатория, жители |
| 6. Изготовить, приобрести ящики для мусора, урны |  |  |  | Руководители учреждений |
| 7. Запретить, без разрешения администрации ,строительство жилых и подсобных помещений |  | постоянно |  | Администрация |
| 8. Утеплить водопроводные колонки в каждом населенном пункте |  | август – октябрь |  | МУП ЖКХ «Буготакское» |
| 9, Содержать в надлежащем порядке жилые помещения и прилегающие территории |  | постоянно |  | МУП ЖКХ «Буготакское», санитарная комиссия, жители |
| 10, Борьба с беспризорными бродячими собаками |  | постоянно |  | Администрация, администрат. комиссия |
| 11, Выкопать яму для сбора мусора на кладбище |  | май |  | МУП ЖКХ «Буготакское» |

Приложение  1

к постановлению администрации

Буготакского сельсовета

от 09.04.2014      № 125

Состав комиссии

по санитарному состоянию и благоустройству

населенных пунктов Буготакского сельсовета

Глушакова Елена Анатольевна                         председатель комиссии, зам. главы

администрации  Буготакского

сельсовета

Лазенкова Людмила Васильевна                     секретарь, специалист 1 разряда

администрации Буготакского

сельсовета

Члены комиссии:

Игошкина Ольга Валентиновна                       директор МУП ЖКХ

«Буготакское»

(по согласованию)

Афанасьева Галина Юрьевна                           заведующая Буготакской

врачебной амбулатории

(по согласованию)

Локтева Нина Федоровна                                 председатель Совета ветеранов

Ельничных Светлана Валентиновна                специалист ГО ЧС администрации

Буготакского сельсовета