ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: Буготакский сельсовет Тогучинского района Новосибирской области.

2. Наименование инициативного проекта: «Благоустройство парковой зоны в с. Буготак ул. Колхозная, 34» 2 этап

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта реализован.

(реализован/не реализован)

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: с 04.07.2024 по 18.10.2024.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: не нарушен.

5. Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, в стоимостном выражении по средним рыночным ценам согласно документу, подтверждающему стоимость работ, услуг и (или) товаров, материалов и оборудования (заполняется при наличии):

 добровольное имущественное участие:

V

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование материалов, оборудования | Единица измерения | Количество | Стоимость (руб.) |
| Жители с. Буготак | | | | |
| 1 | Краска черная | Кг | 25,7 | 7710,0 |
| 2 | Кисти малярные | Шт. | 14 | 720,0 |
| Общая стоимость: | | | | 8430,0 |

 трудовое участие:

V

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Виды работ | Единица измерения | Объем работ | Стоимость (руб.) |
| Жители с. Буготак | | | | |
| 1 | Окрашивание ограждения | Кв.м. | 257 | 2570,0 |
| Общая стоимость: | | | | ***2570,0*** |

6. Прогнозируемый объем финансового обеспечения реализации инициативного проекта 2 581 368,60 рублей, в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Показатель  (руб.) |
| 1 | Субсидия из областного бюджета Новосибирской области | 1 952 368,60 |
| 2 | Средства бюджета участника конкурсного отбора | 413 000,0 |
| 3 | Инициативные платежи: | 216 000,0 |
| а) | Денежные средства граждан | 216 000,0 |
| б) | Денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (при наличии) | --- |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

7. Фотоматериалы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Фотографии территории  до реализации  инициативного проекта | Фотографии территории  после реализации  инициативного проекта |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Фотографии территории  Промежуточный период | Фотографии территории  после реализации  инициативного проекта |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |